你还需要在 Apple 开发者侧做 4 件事：

App Store Connect → 创建 3 个消耗型 IAP 产品 ID：

com.timetreehole.credits.small（50灵叶 / ¥6）

com.timetreehole.credits.medium（120灵叶 / ¥12）

com.timetreehole.credits.large（300灵叶 / ¥25）

Xcode → Signing & Capabilities 中勾选 In-App Purchase

App Store Connect → App 信息 → 获取共享密钥，设为服务端环境变量 APPLE_SHARED_SECRET

将 Products.storekit 拖入 Xcode 项目，本地测试无需真机即可走通 IAP 流程。

🔴 阻塞项（必须解决才能构建）

| # | 事项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 创建 Xcode 工程 | 项目只有 Swift 源文件，没有 .xcodeproj。需要在 Mac 上创建 Xcode 项目，把所有 24 个文件加入 |
| 2 | 导入 App 图标 | Assets.xcassets 完全是空的，需要导入 design-exports/App图标-1024.png 及各尺寸变体 |
| 3 | 导入启动画面 | 需要在 Assets.xcassets 中添加 Launch Screen 图片，或创建 LaunchScreen.storyboard |
| 4 | 创建 .entitlements | IAP 功能需要 com.apple.developer.in-app-purchase 权限，目前完全没有此文件 |

🟠 高优先级（上线前必须）

| # | 事项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 部署后端到服务器 | 后端在 localhost:3000 跑着，需要一个公网 HTTPS 域名（如 api.timetreehole.com） |
| 6 | 更新 API 地址 | APIClient.swift 和 NetworkManager.swift 里的 baseURL 需改为生产域名 |
| 7 | 修复 armv7 → arm64 | Info.plist 里写了 armv7，Apple 早已不支持 32 位，应改为 arm64 |
| 8 | 配置 APNs 推送证书 | services/push.js 已写好但缺 .p8 密钥，需要在 Apple Developer 创建 |
| 9 | 注册 Bundle ID | 在 Apple Developer 创建 App ID（如 com.yourcompany.timetreehole） |
| 10 | 创建分发证书 + 描述文件 | App Store 发布证书 + Distribution Provisioning Profile |

🔵 建议完成（提升审核通过率）

| # | 事项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 11 | 集成崩溃上报 | 推荐 Firebase Crashlytics 或 Bugly，审核人员看重稳定性 |
| 12 | 后端开启 HTTPS | Info.plist 已设置 NSAllowsArbitraryLoads: false，后端必须有 SSL |
| 13 | App Store Connect 创建 App 记录 | 填入 Bundle ID、隐私政策 URL、截图、描述 |
| 14 | App Store Connect 创建 IAP 产品 | 3 个灵叶包需在 App Store Connect 创建对应的消耗型产品 |
| 15 | 功能测试 | 至少完整走一遍注册→录音→树洞→花园→恢复流程 |

建议执行顺序

第一步：在 Mac 上创建 Xcode 项目 → 导入源文件 → 导入图标 → 配置 entitlements → 本地编译通过。

第二步：购买服务器 / 域名 → 部署 Docker 后端 → 配 HTTPS → 配 APNs → 客户端切到生产 API。

第三步：App Store Connect 建 App → 传截图/描述 → 建 IAP 产品 → 上传构建 → 提交审核。